แผนการดำเนินงาน (Implementation Plan)

ระบบลงทะเบียนผ่าน GAS และการเชื่อมต่อ Event Platform (Per-Gate Running Number)

1. ภาพรวมและข้อกำหนดระบบ (System Overview & Key Updates)

เอกสารนี้ระบุรายละเอียดการพัฒนาระบบลงทะเบียนผ่าน Google Apps Script (GAS) ร่วมกับ Google Sheet และเชื่อมต่อไปยัง Event Platform สำหรับสแกน Check-in หน้างานและการจับรางวัล Lucky Draw

📌 ข้อกำหนดสำคัญที่ได้รับปรับปรุง (Updated Requirements) 1. การออก Running Number แยกตามจุด Check-in / Gate: สามารถกำหนด Config รูปแบบ Running Number สำหรับแต่ละทางเข้าได้โดยไม่ซ้ำกัน เช่น Gate 1 ออกเลข A00001-Annnnn, Gate 2 ออกเลข B00001-Bnnnnn 2. การนำเข้าข้อมูล (Method 1: Manual Import): Admin ดาวน์โหลดไฟล์ CSV/Excel จากแท็บ 'apploval' ของ Google Sheet แล้วนำมาอัปโหลด/Import ผ่านหน้า Web Admin ของ Event Platform

2. ขั้นตอนการทำงาน 7 ขั้นตอน (7-Step Workflow)

| ลำดับ | ขั้นตอน (Workflow Step) | รายละเอียดการทำงาน |
| --- | --- | --- |
| 1 | Admin เปิดลงทะเบียน | Admin เปิดระบบรับลงทะเบียนบน GAS Web App |
| 2 | User ลงทะเบียน & รับ QR Code | ผู้ใช้ลงทะเบียน เลือกหน่วยงานจากแท็บ 'club' ระบบสร้าง QR Code พร้อมเตือน 'โปรดบันทึก QR Code สำหรับติดตามสถานะ และ check in เข้าร่วมงาน' และบันทึกข้อมูลลงแท็บ 'registered' (สถานะ: รอการอนุมัติ) |
| 3 | Admin ปิดรับลงทะเบียน | Admin ปิดรับลงทะเบียนบน GAS Web App เมนูลงทะเบียนเปลี่ยนเป็นแสดงข้อความ 'ปิดรับลงทะเบียน' |
| 4 | Admin อัปเดตผลอนุมัติ | Admin ตรวจสอบรายชื่อใน Google Sheet และปรับสถานะเป็น 'อนุมัติ' (ย้าย/จัดเก็บลงแท็บ 'apploval') |
| 5 | Manual Import เข้า Event Platform | Admin ดาวน์โหลดไฟล์ CSV/Excel จากแท็บ 'apploval' แล้วนำมากด Import ผ่านหน้า Web Admin ของ Event Platform |
| 6 | User Check-in & ออก Running Number ตาม Gate | ผู้ใช้สแกน QR Code เพื่อ Check-in ที่หน้างานตาม Gate ที่เข้า เช่น: - Gate 1 Config (Prefix: A) -> ออก Running Number A00001, A00002... - Gate 2 Config (Prefix: B) -> ออก Running Number B00001, B00002... |
| 7 | Lucky Draw & ประกาศผลรางวัล | Admin ทำการสุ่มจับรางวัล Lucky Draw บน Event Platform ด้วย Running Number ระบบบันทึกรายชื่อผู้โชคดีลงแท็บ 'winer' บน Google Sheet และแสดงในเมนู 'ประกาศผลรางวัล' |

3. การปรับปรุงทางเทคนิค (Technical Implementation)

3.1 การตั้งค่า Running Number แยกตามจุด Check-in (Checkin Point Config)

ในฐานข้อมูล Prisma (`prisma/schema.prisma`) จะทำการเพิ่มฟิลด์ใน `CheckinPoint` เพื่อให้ Admin สามารถกำหนด Prefix และจำนวนหลักสำหรับแต่ละทางเข้าได้อย่างอิสระ:

Schema Update - CheckinPoint Model: เพิ่ม prefix (เช่น 'A', 'B'), numberPadding (เช่น 5 หลัก) และ currentSeq

Registration Schema - Registration Model: เพิ่ม runningNumber (เช่น 'A00001', 'B00001') สำหรับบันทึกหมายเลขที่ออกให้ผู้เข้าร่วมงาน

📌 การทำงานของ Check-in API เมื่อมีการสแกน QR Code ที่ Gate ใดก็ตาม: 1. API จะอ่านค่า Prefix ของ Gate นั้นๆ (เช่น Gate 1 = 'A') 2. คำนวณหาลำดับถัดไป: nextSeq = currentSeq + 1 3. สร้าง Running Number: runningNumber = 'A' + padZero(nextSeq, 5) -> 'A00001' 4. บันทึกค่า และอัปเดตสถานะการลงทะเบียนเป็น 'CHECKED_IN'

3.2 โครงสร้าง Google Sheet 4 แท็บ และ GAS Web App

Google Sheet (4 แท็บ):  registered (รอการอนุมัติ), apploval (อนุมัติแล้ว), club (Master Data สำหรับ Dropdown หน่วยงาน), winer (รายชื่อผู้ได้รับรางวัล)

GAS Web App (3 เมนู): 1. ลงทะเบียน (มีสวิตช์ปิด/เปิด, แจ้งเตือนบันทึก QR Code), 2. ติดตามสถานะ (ค้นหาตามเบอร์/อีเมล/QR Code), 3. ประกาศผลรางวัล (แสดงผลผู้โชคดี)

4. แผนการทดสอบและการตรวจรับ (Verification Plan)

1. ทดสอบ Config Gate: ตั้งค่า Gate 1 (Prefix A) และ Gate 2 (Prefix B) ใน Web Admin

2. ทดสอบ Manual Import: Export ไฟล์ XLSX/CSV จากแท็บ apploval และ Import เข้า Event Platform

3. ทดสอบ Check-in & Running Number: สแกนที่ Gate 1 ต้องได้ A00001, A00002... และสแกนที่ Gate 2 ต้องได้ B00001, B00002... (ห้ามซ้ำกันข้าม Gate)

4. ทดสอบ Lucky Draw & Winner Sync: สุ่มรางวัลบน web-luckydraw และย้อนกลับมาตรวจสอบความถูกต้องที่แท็บ winer บน Google Sheet